УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления цифрового развития
Администрации города Д-йска

___________ И.О.Фамилия

«___» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программы

Информационная система
«Электронная очередь
в многофункциональный центр (МФЦ)»

ЭО-МФЦ-ТЗ

Разработал: Щетко Полина Андреевна К841

Карпов Роман Дмитриевич К841
Проверил: Климов Артем Александрович

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Основание для разработки	4

3.	Назначение разработки	4

4.	Требования к программе	4

4.1. Требования к функциональным характеристикам	4

4.2. Требования к надежности	5

4.3. Условия эксплуатации	6

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	6

4.5. Требования к информационной и программной совместимости	6

4.6. Требования к маркировке и упаковке	6

4.7. Требования к транспортированию и хранению	7

4.8. Специальные требования	7

5. Требования к программной документации	7

6. Технико-экономические показатели	7

7. Стадии и этапы разработки	8

7.1. Стадии разработки	8

7.2. Этапы разработки	8

7.3. Общая длительность разработки	9

8. Порядок контроля и приемки	9

- Введение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке программного продукта — информационной системы «Электронная очередь в многофункциональный центр (МФЦ)».

Разрабатываемая система предназначена для автоматизации процесса записи граждан на получение государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры.

Система должна обеспечивать удобную запись на прием, управление расписанием сотрудников МФЦ, а также информирование пользователей о времени приема.

- Основание для разработки

2.1. Основанием для разработки программы является учебное задание по дисциплине «Проектирование программных систем», утвержденное кафедрой информационных технологий.

2.2. Тема разработки: «Информационная система "Электронная очередь в многофункциональный центр (МФЦ)"».

- Назначение разработки

3.1. Разрабатываемая система предназначена для автоматизации процесса записи граждан на прием в многофункциональные центры (МФЦ) города Д-йска.

3.2. Основными целями создания системы являются:

- сокращение времени ожидания приема гражданами;

- повышение удобства получения государственных и муниципальных услуг;

- оптимизация работы сотрудников МФЦ.

- Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

4.1.1.1. Регистрация пользователей в Системе с использованием номера мобильного телефона или адреса электронной почты с подтверждением через одноразовый код. Время подтверждения — не более 2 минут.

4.1.1.2. Авторизация пользователей в Системе через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием протокола OAuth 2.0.

4.1.1.3. Просмотр пользователем списка доступных государственных и муниципальных услуг с возможностью поиска и фильтрации по категориям. Время загрузки списка — не более 2 секунд.

4.1.1.4. Выбор пользователем услуги с последующим выбором доступной даты и времени приема. Система должна отображать только свободные временные слоты.

4.1.1.5. Создание записи на прием с автоматическим присвоением уникального номера записи и отображением подтверждающей информации. Время выполнения операции — не более 3 секунд.

4.1.1.6. Отмена записи пользователем через личный кабинет. Отмена должна быть возможна не позднее чем за 2 часа до начала приема.

4.1.1.7. Отправка уведомлений пользователю:

- подтверждение записи — в течение 5 минут после создания записи;

- напоминание о записи — за 24 часа до начала приема;

- подтверждение отмены записи — в течение 5 минут после отмены.

Уведомления направляются по SMS и электронной почте.

4.1.1.8. Личный кабинет пользователя, обеспечивающий просмотр истории записей, статуса записи, возможность отмены записи и изменения контактных данных.

4.1.1.9. Административная панель для сотрудников МФЦ с разграничением ролей:

- администратор системы: управление учетными записями сотрудников, просмотр общей статистики;

- специалист МФЦ: управление расписанием, управление перечнем услуг, просмотр и отмена записей, формирование отчетов.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Система должна функционировать в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

4.2.2. Допустимый суммарный простой Системы в течение календарного года не должен превышать 4 часов.

4.2.3. Система должна сохранять работоспособность при одновременной нагрузке не менее 5000 активных пользователей.

4.2.4. Система должна обеспечивать обработку не менее 300 транзакций в секунду.

4.2.5. Резервное копирование базы данных должно выполняться автоматически с периодичностью 1 раз в сутки. Срок хранения резервных копий — не менее 30 дней.

4.2.6. Время восстановления Системы после сбоя (RTO) не должно превышать 2 часов.

4.2.7. Максимально допустимая потеря данных (RPO) не должна превышать 24 часов.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Система должна функционировать в веб-среде. Доступ пользователей осуществляется через сеть Интернет с использованием защищенного протокола HTTPS.

4.3.2. Клиентская часть Системы должна корректно отображаться и функционировать в следующих браузерах (последние версии): Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Сервер приложений должен соответствовать следующим минимальным характеристикам:

- процессор: не менее 8 ядер;

- оперативная память: не менее 16 ГБ.

4.4.2. Сервер базы данных должен соответствовать следующим минимальным характеристикам:

- процессор: не менее 8 ядер;

- оперативная память: не менее 32 ГБ;

- дисковое пространство: SSD-накопитель не менее 500 ГБ.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Система должна обеспечивать интеграцию с внешними системами:

- с ЕСИА (Госуслуги) через API с использованием протоколов OAuth 2.0;

- с SMS-шлюзом через REST API;

- с SMTP-сервером для отправки электронных писем.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Ввиду цифрового характера программного продукта требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Ввиду цифрового характера программного продукта требования к транспортированию и хранению не предъявляются.

4.8. Специальные требования

4.8.1. Система должна обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.8.2. Все каналы передачи данных должны быть защищены протоколом TLS версии 1.2 или выше.

4.8.3. Система должна вести журнал событий (логирование) всех действий пользователей и администраторов с фиксацией времени события, IP-адреса, идентификатора пользователя и типа операции.

4.8.4. Система должна быть защищена от SQL-инъекций, межсайтового скриптинга (XSS) и подделки межсайтовых запросов (CSRF).

5. Требования к программной документации

5.1. В состав программной документации должны входить следующие документы:

- техническое задание (настоящий документ);

- описание программы (ГОСТ 19.402-78);

- руководство пользователя (ГОСТ 19.505-79);

- руководство администратора (ГОСТ 19.503-79).

5.2. Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78.

6. Технико-экономические показатели

6.1. Внедрение Системы позволит достичь следующих показателей:

- снижение времени ожидания граждан в очереди — не менее 40 %;

- увеличение пропускной способности МФЦ — не менее 25 %;

- сокращение трудозатрат сотрудников МФЦ — не менее 30 %.

6.2. Система рассчитана на обслуживание не менее 100 000 граждан города Д-йска.

7. Стадии и этапы разработки

Разработка Системы осуществляется в соответствии с ГОСТ 19.102-77 «ЕСПД. Стадии разработки».

7.1. Стадии разработки

7.1.1. Техническое задание.

7.1.2. Эскизный проект.

7.1.3. Технический проект.

7.1.4. Рабочая документация.

7.1.5. Внедрение.

7.2. Этапы разработки

| Стадия | Этап | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое задание | Разработка, согласование и утверждение технического задания | 10 рабочих дней |
| 2. Эскизный проект | Разработка архитектуры системы, структуры базы данных, прототипов пользовательского интерфейса | 30 рабочих дней |
| 3. Технический проект | Детальное проектирование модулей системы, проектирование API, разработка программы и методики испытаний | 25 рабочих дней |
| 4.Рабочая документация | Разработка серверной и клиентской частей системы, интеграция с внешними системами, проведение тестирования, разработка программной документации | 55 рабочих дней |
| 5. Внедрение | Развертывание системы в опытную эксплуатацию, проведение опытной эксплуатации, устранение замечаний, проведение приемочных испытаний | 30 рабочих дней |

7.3. Общая длительность разработки

Общая длительность разработки составляет 6 месяцев (150 рабочих дней) с учетом параллельного выполнения отдельных этапов.

8. Порядок контроля и приемки

8.1. Приемка Системы осуществляется на основании акта приемки, подписываемого заказчиком и разработчиком.

8.2. Приемке подлежит Система в целом, включая программное обеспечение и программную документацию.

8.3. Виды испытаний:

8.3.1. Предварительные испытания проводятся разработчиком на собственном стенде. Цель испытаний — проверка соответствия Системы требованиям настоящего технического задания.

8.3.2. Опытная эксплуатация проводится в одном из многофункциональных центров города Д-йска. Продолжительность опытной эксплуатации — 20 рабочих дней. В процессе опытной эксплуатации проверяется работоспособность Системы в реальных условиях, фиксируются замечания и предложения пользователей.

8.3.3. Приемочные испытания проводятся комиссией, назначаемой заказчиком, с участием разработчика. Приемочные испытания проводятся после завершения опытной эксплуатации и устранения выявленных недостатков.

8.4. Критерии приемки:

8.4.1. Соответствие Системы функциональным требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего технического задания.

8.4.2. Успешное прохождение нагрузочного тестирования:

- работа Системы при одновременной нагрузке 5000 активных пользователей;

- обработка 300 транзакций в секунду;

- время отклика системы при штатной нагрузке не более 2 секунд.

8.4.3. Наличие полного комплекта программной документации в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания.

8.4.4. Успешная интеграция с внешними системами:

- единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА);

- SMS-шлюзом;

- SMTP-сервером электронной почты.

8.4.5. Выполнение требований к защите персональных данных в соответствии с подразделом 4.8 настоящего технического задания.

8.5. Порядок устранения недостатков:

8.5.1. При обнаружении недостатков в процессе испытаний составляется перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

8.5.2. Устранение недостатков осуществляется разработчиком в установленные сроки.

8.5.3. После устранения недостатков проводятся повторные испытания в объеме, необходимом для проверки исправленных функций.

8.6. Оформление приемки:

8.6.1. По результатам приемочных испытаний составляется акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию.

8.6.2. Акт приемки подписывается председателем и членами приемочной комиссии, а также руководителем разработчика.

8.6.3. Датой приемки Системы считается дата подписания акта приемки.